# 📋 Ficha Ejecutiva de Seguimiento y Asesoría de Proyectos de Software

## 1. Información General del Proyecto

- Nombre del Proyecto: parkly (s pagina web para encontrar parqueaderos en la ciudad de medellin)

- Código de Proyecto (si aplica):

- Área / Cliente / Solicitante:  Personal

- Fecha de Inicio: 21/02/2025

- Duración Estimada:	1 meses

- Fecha de Finalización (Estimada o Real):15 de marzo del 2026

- Estado Actual: produccion

## 2. Equipo Responsable

- Nombre del Líder del Proyecto: J sergio alejandro ospina tabares

Equipo de Desarrollo:

  - Backend:juan eduardo zorrilla chavez

  - Frontend and IA :wenjin yu

  - QA / Testing: andres mauricio hidrobo escalona

  - Otros Roles (UX/UI, DevOps, etc.):sebastian montaño ramirez

- Stakeholders / Usuarios Clave: riwi

## 3. Descripción del Proyecto

- Objetivo General del Proyecto: parkluy, es plataforma digital que conecte dueños de parqueaderos o garages con personas que los necesiten, facilitando encontrar un parqueadero de una forma agil,rapida y segura.

- Descripción del Producto / Sistema:

  - Tipo de Software: (Web )

  - Principales Funcionalidades:Ofrecer un servicio para mejorar la seguridad de los vehiculos en la ciudad de medellin.

  - Público Objetivo / Usuarios Finales:propietarios de vehiculos y parqueaderos

- Valor que aporta / Problema que resuelve:

Nuestra solución resuelve la problemática de encontrar parqueadero en zonas de alta congestión, lo que reduce drásticamente el estrés del conductor y optimiza sus tiempos de llegada.

## 4. Alcance

### Módulos o Componentes Principales

- Autenticación y Gestión de Usuarios

  - Registro e inicio de sesión de drivers y Parking lot owner.

  - Verificación de identidad para el Parking lot owner.

  - Recuperación de contraseña vía correo electrónico.

- Gestión de Perfiles

  - Perfil del Parking lot owner , certificaciones y calificaciones.

  - Perfil de drivers con historial de arrendamientos y calificaciones dadas.

  - Edición de información y actualización de fotos de perfil.

- Publicación y Solicitud de Servicios

  - Creación y edición de servicios por parte de los Parking lot owner.

  - Búsqueda y filtrado de servicios por ubicación, categoría y calificación.

  - Solicitud de servicios con detalles como fecha, hora y requerimientos.

- Sistema de Comunicación

  - Chat con un bot o con la ia.

  - Notificaciones cuando se realiza el pago del parqueadero.

- Sistema de Calificación y Reputación

  - Valoraciones mediante estrellas y comentarios.

  - Destacar Parking lot owner con mejor reputación en los resultados de búsqueda.

- Panel de Administración

  - Gestión de usuarios, servicios y lugare.

  - Estadísticas de uso de la plataforma.

  - Control de sanciones y restricciones por incumplimientos.

### Integraciones Externas

#### API / Web Services / Terceros

- Google Maps API para geolocalización y búsqueda de servicios cercanos

- Sistema de verificación de identidad ( para validar documentos).

### Restricciones o Supuestos Clave

- Alcance geográfico limitado al Valle de Aburrá en la primera fase.

- Los pagos serán gestionados directamente en wompi, dentro de la plataforma.

- Los Parking lot owner son responsables de su cumplimiento, la plataforma solo facilita la conexión.

- Sin soporte multilingüe en la versión inicial, solo en ingles.

- No habrá integración con redes sociales en la primera versión.

- La plataforma no ofrecerá garantías legales, pero permitirá reportes y bloqueos de usuarios problemáticos.

## 5. Tecnologías Utilizadas

| Categoría | Tecnología | Versión |
| --- | --- | --- |
| Lenguajes | JavaScript, python | ECMAScript 2025 (ES16), Python 3.14.3 |
| Frameworks | Node.js | v25.8.1 |
| Bases de Datos | MySQL,mongodbx | 8.4 |
| Infraestructura | Azure | N/A |
| Control de Versiones | Git, GitHub, | N/A |
| Otras Herramientas | Make,draw.io | N/A |

## 6. Metodología y Gestión

- Metodología de Desarrollo: Scrum

- Sprints de 2 semanas con entregas incrementales de funcionalidades.

- Revisión de Sprint al final de cada iteración para evaluar el producto entregado.

- Retrospectiva de Sprint para mejorar continuamente el proceso de desarrollo.

#### Herramientas de Seguimiento

- GitHub / GitLab: Control de versiones y colaboración en código.

- whatsapp: Comunicación interna del equipo.

## 7. Avance Actual

| Fase / Módulo | % Avance | Observaciones |
| --- | --- | --- |
| Levantamiento de Requisitos | 80% | Faltan definir varias especificaciones |
| Diseño / Prototipado | 80% | Faltan ajustes UX |
| Desarrollo Backend | 70% | No ha iniciado |
| Desarrollo Frontend | 90% | No ha iniciado |
| Pruebas / QA | 60% | No ha iniciado |
| Documentación | 40% | En proceso, falta completar detalles |

## 8. Riesgos y Desafíos

| Descripción del Riesgo | Probabilidad | Impacto | Plan de Mitigación |
| --- | --- | --- | --- |
| Retraso en la integración | Alta | Alto | Asegurar pruebas previas |

## 9. Próximos Pasos / Plan de Acción

- Nombre del Líder del Proyecto: J sergio alejandro ospina tabares

Equipo de Desarrollo:

  - Backend:juan eduardo zorrilla chavez

  - Frontend and IA :wenjin yu

  - QA / Testing: andres mauricio hidrobo escalona

  - Otros Roles (UX/UI, DevOps, etc.):sebastian montaño ramirez

- Stakeholders / Usuarios Clave: riwi

| Acción | Responsable | Fecha Compromiso |
| --- | --- | --- |
| Terminar el diseño del sistema | Wenjin yu | 11/03/2026 |
| Inicio de desarrollo de frontend y backend | juan eduardo zorrilla chavez, sergio alejandro ospina tabares | 09/03/2026 |
| pruebas y entrega del sistema | todo el equipo | 14/03/2026 |

## 10. Anexos y Documentación Relevante

- Enlaces a Repositorios:disponible

- Prototipos / Mockups: disponible

- Documentación Técnica: En proceso

- Actas de Reunión: No disponible

# ✅ Resumen Ejecutivo del Estado del Proyecto

(Máximo 5 líneas para directivos)

- Estado General:  Atrasado

- Principales Avances:documentación

- Riesgos Críticos:Falta de tiempo para desarrollar, problemas técnicos y falta de herramientas.

- Solicitudes de Soporte Asesor:  Se requiere ayuda en algunas de las áreas para estructurar bien el proyecto